ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Проект nurCRM

Период: 01 – 30 июня 2026 г.

# 1. Общие показатели за период

| Всего коммитов | 54 |
| --- | --- |
| Строк кода добавлено | ≈ 47 400 |
| Строк кода удалено / переработано | ≈ 23 300 |
| Новых модулей запущено | 3 (Воронка продаж, Фискализация кафе, Релизы) |
| Задействовано приложений | 9 (main, consalting, warehouse, cafe, users, barber, building, construction, releases) |
| Крупных новых направлений | 2 (CRM-воронка продаж, вынос склада в отдельный сервис) |

Примечание: сообщения коммитов обезличены («f1»), поэтому перечень работ восстановлен по составу изменённых файлов и объёму правок.

# 2. Развёрнутый отчёт по задачам

## 2.1. CRM-модуль «Воронка продаж» (apps/consalting) — ключевая фича месяца

Разработан полнофункциональный модуль управления продажами по методологии воронки: от захвата лида до закрытия сделки, с автоматизацией и обновлениями в реальном времени.

Архитектура воронки (11.06): — спроектирована стейт-машина (state machine) движения сделок по стадиям воронки, скоринг лидов и система событий;

Автоматизация (11.06): — движок автоматизации: условия (conditions) и действия (actions), фоновые задачи (Celery tasks), seed-команда для начального наполнения. Подготовлен документ FUNNEL_ARCHITECTURE.md;

Роли и доступы (19–20.06): — система прав доступа (access.py), провижининг (создание) пользователей воронки, разграничение ролей участников. Документация FUNNEL_ROLES_FRONTEND.md;

Kanban Real-time (19.06): — WebSocket-консьюмеры и routing, обновление канбан-доски сделок в реальном времени без перезагрузки. Документация KANBAN_REALTIME_FRONTEND.md;

Услуги и продажи (19.06): — блок учёта услуг и продаж внутри воронки. Документация SERVICES_SALES_FRONTEND.md;

Завершение сделок и аналитика (20–23.06): — логика завершения сделок (completion), аналитика конверсии и эффективности воронки, набор автотестов tests_funnel.py, дополнения к фронтенд-документации;

Тестирование: покрытие модуля автоматическими тестами (tests_funnel.py) на протяжении всего цикла разработки.

## 2.2. Модуль «Склад» (apps/warehouse)

Склад получил финансовый учёт, был выделен в самостоятельный сервис и дополнен новыми операционными возможностями.

Вынос в отдельный сервис (16.06): склад вынесен в отдельный каталог warehouse_service/ с собственной базой данных и системой пользователей (перенос ~22 000 строк кода) — шаг к микросервисной архитектуре;

Касса, контрагенты, сальдо (12–16.06): учёт движения денежных средств (views_money, services_money), расчёт сальдо по контрагентам, привязка операций к кассе. Документация FRONTEND_CASH_COUNTERPARTY_SALDO.md;

Финансовые сводки (26–29.06): формирование финансовых сводок — сервисы, представления и сериализаторы, новые модели и маршруты API;

Сканирование штрихкодов (23.06): сканирование штрихкодов непосредственно в складских документах. Документация DOCUMENT_BARCODE_SCAN_FRONTEND.md;

Мультискладские продажи (03.06): продажа товаров одновременно с нескольких складов. Документация warehouse_multi_warehouse_sale_frontend.md;

Аналитика партнёров (03.06): партнёрская аналитика и аналитика остатков, новые эндпоинты. Документация warehouse_partner_analytics_frontend.md;

Оптовая торговля (10.06): поддержка оптовой торговли. Документация warehouse_wholesale_ru.md.

## 2.3. Модуль «Кафе» (apps/cafe)

Кафе доработано под работу с весовыми товарами, офлайн-кассу, фискализацию и учёт хозяйственных расходов.

Весовое меню (02–03.06): модели и сериализаторы весовых позиций, логика расчёта (weight.py), интеграция с меню. Документация cafe_weighted_menu_frontend.md;

Фискализация (15.06): фискальные модели, сервис фискализации, сериализаторы и представления (fiscal_*). Документация FISCAL_FRONTEND.md;

Офлайн-режим кассы (10–15.06): офлайн-сериализаторы и представления — касса продолжает работать без интернета с последующей синхронизацией;

Хозрасходы и списание (02–05.06): учёт хозяйственных расходов (household_views) со списанием ингредиентов/товаров со склада (services/warehouse_expense.py), расширенная аналитика и тесты.

## 2.4. POS-касса и основной модуль (apps/main)

Развитие центрального модуля продаж, аналитики и производства.

POS-касса: регулярные доработки POS-продаж (pos_views.py) с расширением автотестов — 01, 02, 03, 16, 26.06;

Аналитика и realtime (25.06): масштабное расширение представлений и моделей (~1900 строк): аналитика владельца по производству, WebSocket-консьюмеры и realtime, сигналы, routing;

Производство — возвраты и брак (16.06): учёт возвратов и брака в производстве. Документация FRONTEND_PRODUCTION_RETURNS_DEFECTS.md;

Синхронизация PLU (08–09.06): management-команда синхронизации PLU-кодов весовых товаров (масштабная переработка);

Фильтры и экспорт: сервис фильтрации списка товаров, экспорт товаров в XLS.

## 2.5. Прочие модули и инфраструктура

Барбершоп (apps/barber, 26.06): онлайн-бронирование, расширение представлений и сериализаторов. Документация barbershop-booking-frontend.md;

Строительство (apps/building, apps/construction, 12/25/29.06): документация интеграции с 1С (INTEGRATION_1C.md), техническое задание и README, доработки моделей construction;

Пользователи (apps/users): удаление компании (company_deletion.py), backfill company-slug, доработки моделей и сериализаторов пользователей;

Релизы и версионирование (15.06): новое приложение управления релизами и версиями (apps/releases), эндпоинт версии приложения;

Инфраструктура: health-check эндпоинт, перевод core/asgi.py на Channels для WebSocket, публичная витрина (showcase).

# 3. Итоги месяца

Запущены два крупных новых направления — CRM-воронка продаж (роли, real-time Kanban, автоматизация) и фискализация кафе.

Модуль склада выделен в самостоятельный сервис и дополнен полноценным финансовым учётом (касса, сальдо контрагентов, сводки).

Кафе получило весовое меню, офлайн-режим кассы и учёт хозяйственных расходов.

Внедрены обновления в реальном времени (WebSocket / Django Channels) в нескольких модулях.

Подготовлен значительный объём фронтенд-документации по API для всех новых возможностей.

Отчёт подготовлен автоматически на основе истории системы контроля версий проекта nurCRM.